# TEHNILINE KIRJELDUS

## Hanke nimetus: Aseri Kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis ja omanikujärelevalve teenus

## Hankija: Viru-Nigula vallavalitsus

### 1. ÜLDNÕUDED

1.1. Käesolev tehniline kirjeldus määratleb Viru-Nigula vallas Aseri alevikus aadressil Kooli tn 2 asuva Aseri Kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiisi teostamise sisu, mahu ja ekspertiisile esitatavad nõuded ning omanikupoolse ehitustööde järelevalveteenuse sisu ja mahu.

1.2. Käesolevas tehnilises kirjelduses nimetatakse Viru-Nigula Valda ka Tellijaks ning hanke tulemusena hankelepingu sõlminud edukat pakkujat Töövõtjaks või Eksperdiks.

1.3. Ekspertiisi eesmärgiks on hinnata ehitusprojekti vastavust kehtivatele õigusaktidele, standarditele, projekteerimise lähteülesandele ja Tellija eesmärkidele ning tagada kvaliteetse ehitushanke läbiviimise võimalikkus. Ekspertiis peab võimaldama tuvastada projekti puudused enne ehitushanke väljakuulutamist.

1.4. Teenuse teostamisel lähtuda valdkondi reguleerivatest standarditest ja normidest, heast ehitustavast ning kehtivast seadusandlusest ja määrustest, sh.

- Ehitusseadustik;

- Elektriohutusseadus;

- Omaniku järelevalve tegemise kord (MTM määrus 02.07.2015 nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord“);

1.5. Teenuse pakkumine peab sisaldama hinnajaotustabelit, kus on näidatud:

- Põhiprojekti esmaekspertiisi ja kordusekspertiisi maksumus (millele lisandub KM)

- Järelevalveteenuse teostamise perioodi iga kuu maksumus (millele lisandub KM) eraldi alates teenuse pakkumise algusest kuni ehitustööde lepingu lõpuni

- teenuse hind kokku (millele lisandub KM);

- ehitustööde teostamise perioodi pikenemise korral rakenduva töötunni hind (millele lisandub KM)

- garantiiajal vajalike toimingute ja ülevaatuste kogumaksumus (millele lisandub KM)

1.6. Lisatud vormil (Lisa 4) tuleb välja tuua vastutavate spetsialistide nimed ja viited MTR-le.

2. EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS

2.1 Hankelepingu ese

Hankelepingu esemeks on Aseri Kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiisi teostamine põhiprojekti staadiumis.

Ekspertiis hõlmab vähemalt järgmisi projektiosi:

- KVJ;

- VK;

- Elektripaigaldised;

- Nõrkvoolupaigaldised;

- Hooneautomaatika;

- Tuleohutuse tehnosüsteemid;

- Energiatõhususe osa;

- BIM-mudelid (kui need on projekti koosseisus);

#### 2.2 Tellija eesmärk

Tellija eesmärk on saada kvaliteetne, terviklik ja ehitatav põhiprojekt, mille alusel on võimalik korraldada ehitustööde riigihange ning teostada ehitustööd ilma oluliste projektipuudustest tulenevate täiendavate tööde ja kuludeta.

Tellija jaoks on oluline:

- tehnosüsteemide energiatõhusus;

- madalad kasutus- ja hoolduskulud;

- süsteemide töökindlus;

- lahenduste lihtne hooldatavus;

- projekti osade omavaheline kooskõla;

- lahenduste vastavus projekteerimise lähteülesandele.

### 2.3 Töö teostamise alusdokumendid

Ekspertiisi aluseks on:

- Ehitusseadustik;

- Ehitusseadustiku rakendusaktid;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile";

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile";

- EVS 932 „Ehitusprojekt";

- DeltaE Inseneribüroo koostatud projekteerimise lähteülesanne;

- Projekteerimishanke dokumentatsioon;

- Ekspertiisiks esitatav põhiprojekt;

- Muud asjakohased standardid ja tehnilised normid.

### 2.4. Ekspertiisi maht

#### 2.4.1. Üldised kontrolltoimingud

Kontollida:

- projekti vastavust kehtivatele õigusaktidele;

- projekti vastavust projekteerimise lähteülesandele;

- projekti vastavust põhiprojekti staadiumi nõuetele;

- projekti terviklikkust;

- jooniste, seletuskirjade ja spetsifikatsioonide omavahelist vastavust;

- erinevate projektiosade omavahelist kooskõla;

- lahenduste ehitatavust;

- lahenduste kasutajasõbralikkust ja hooldatavust;

- ehitushanke läbiviimiseks vajaliku detailsusastme olemasolu;

#### 2.4.2. KVJ osa

Kontrollida:

- ventilatsioonilahenduste vastavust lähteülesandele;

- õhuvooluhulkade dimensioneerimist;

- ventilatsioonisüsteemide energiatõhusust;

- küttesüsteemide toimivust;

- automaatikalahendusi;

- süsteemide hooldatavust;

- mõõteseadmete olemasolu;

- seadmete juurdepääsetavust hoolduseks;

#### 2.4.3. VK osa

Kontrollida:

- veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduste toimivust;

- mõõtesüsteemide olemasolu;

- sanitaartehniliste seadmete sobivust;

- veesäästlike lahenduste rakendamist;

- hooldusvõimalusi;

- süsteemide kooskõla teiste eriosadega;

#### 2.4.4. Elektripaigaldised

Kontrollida:

- peakilpide ja jaotuskilpide lahendusi;

- elektrikoormuste arvutusi;

- varutoite ja UPS lahendusi;

- mõõtesüsteemide olemasolu;

- sise- ja välisvalgustuse lahendusi;

- maandus- ja piksekaitsesüsteeme;

- süsteemide nõuetekohasust;

#### 2.4.5. Nõrkvooluosa

Kontrollida:

- ATS lahendusi;

- andmesidevõrke;

- videovalvesüsteeme;

- läbipääsu- ja valvesüsteeme;

- süsteemide laiendatavust;

- süsteemide kooskõla Tellija vajadustega;

#### 2.4.6. Hooneautomaatika

Kontrollida:

- kõikide tehnosüsteemide integreerimist automaatikasüsteemi;

- juhtimisloogika kirjelduste olemasolu;

- energiaseire võimalusi;

- alarmide ja rikete kuvamist;

- kaugjälgimise võimalusi;

- hooneautomaatika lahenduste vastavust lähteülesandele;

#### 2.4.7. Energiatõhusus

Ekspert peab hindama:

- projekti energiatõhususe eesmärkide täitmist;

- tehnosüsteemide energiasäästlikkust;

- energiatarbimise seire võimalusi;

- energiaklassi saavutamise eelduseid;

#### 2.4.8. BIM-mudelite kontroll

Juhul kui projekti koosseisus esitatakse BIM-mudelid, tuleb kontrollida:

- mudelite vastavust projektlahendustele;

- eri alade vahelisi konflikte;

- mudelite kasutatavust ehitushankes;

- mudelite vastavust tellitud detailsusastmele;

### 2.5. Ekspertiisi tulemusel esitatavad hinnangud

### Ekspertiisi aruanne peab sisaldama vähemalt järgmisi hinnanguid:

- Projekti üldine kvaliteedihinnang.

- Vastavus lähteülesandele.

- Vastavus õigusaktidele ja standarditele.

- Vastavus põhiprojekti staadiumi nõuetele.

- Hinnang energiatõhususele.

- Hinnang projekti osade omavahelisele kooskõlale.

- Hinnang tehnosüsteemide töökindlusele.

- Hinnang kasutus- ja hoolduskulude optimaalsusele.

- Hinnang projekti arusaadavusele ja ehitatavusele.

- Hinnang ehitushanke läbiviimise valmisolekule.

- Hinnang projekti puudustele ja riskidele.

- Kokkuvõte projekti nõuetele vastavusest.

### 2.6. Ekspertiisi dokumenteerimine

Kõik ekspertiisi käigus avastatud puudused kantakse Eksperdi poolt koostatud märkuste koondtabelisse.

Iga märkuse kohta tuleb esitada:

- projektiosa;

- viide joonisele või seletuskirjale;

- puuduse kirjeldus;

- viide nõudele või standardile;

- ettepanek puuduse kõrvaldamiseks.

Ekspert koordineerib märkuste tabeli täitmist kuni kõikide osapoolte jaoks vastuvõetava lahenduse saavutamiseni.

### 2.7. Järelkontroll

Pärast ekspertiisi märkuste väljastamist vaatab Ekspert läbi projekteerija vastused ja parandatud projektlahendused.

Juhul kui parandatud projekt ei vasta nõuetele, teostatakse täiendavad järelkontrollid kuni projekti nõuetele vastavuse saavutamiseni.

### 2.8. Ekspertiisi ajakava

- Tellija annab Aseri kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti (Lisa 3) Töövõtjale üle hiljemalt 10.detsembril 2026 aastal.

- Projekti ekspertiisi teostamise tähtaeg on 21 kalendripäeva projekti esitamisest.

- Parandatud projekti järelkontrolli teostamise tähtaeg on 10 kalendripäeva parandatud projekti esitamisest.

- Vajadusel viiakse läbi korduvad järelkontrollid kuni ekspertiisi edukaks lõpetamiseks vajalike puuduste kõrvaldamiseni.

3. EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

3.1. Järelevalve teenuse sisu

3.1.1.	Kontrollida ehitustöövõtu täitmise vastavust Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, standarditele ja eeskirjadele;

3.1.2.	Kontrollida tööde, seadmete, materjalide ja toodete vastavust kehtivatele normidele ja standarditele ning seda tõendavate dokumentide olemasolu;

3.1.3.	Ehitustöövõtu täitmisel mitte lubada kasutada hankedokumentidele, projektile ja ehitustöövõtu lepingule mittevastavaid seadmeid, materjale ja ehitustooteid;

3.1.4.	Kontrollida tööde vastavust ja maksumust hankedokumentidele, projektile ja ehitustöövõtu lepingule; teavitada kirjalikult Tellijat teenuse osutamise käigus avastatud puudustest ehitamisel või juhtida tähelepanu tõenäoliselt tekkivatele puudustele. Kirjalikult teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis tagaks ka hilisema võimaluse tuvastada nende esitamise täpne aeg ja esitaja;

3.1.5.	Kontrollida Töövõtja poolt esitatud aktide ja arvete õigsust;

3.1.6.	Teostada tööde üle tehnilist kontrolli ja osaleda seadmete ning süsteemide töö testimistel;

3.1.7.	Kontrollida tehtud tööde vastavust ehitustöövõtu lepingus, ehitusprojektis ja hankedokumentides kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile s.h. kontrollida kaetud tööd;

3.1.8.	Osaleda ehitustöövõtu üksikute vastutusrikaste tööde vastuvõtmisel;

3.1.9.	Osaleda ehitusobjekti vastuvõtu komisjoni töös;

3.1.10.	Olla Viru-Nigula Vallavalitsuse poolseks esindajaks ehitamise käigus tekkivate küsimuste lahendamisel, kontrollida ehituse dokumenteerimise korrektsust ja õigsust;

3.1.11.	Pidada ehitusjärelevalve päevikut, milles fikseerida ehitamise käigus avaldunud hankedokumentidest, projektist ja töövõtulepingust kõrvalekaldumised ning ehitusnormide ja –eeskirjade ning ehitus-montaažitööde tegemise nõuete rikkumised, samuti nende kõrvaldamiseks ette võetavad meetmed ning rikkumiste kõrvaldamise tähtajad;

3.1.12.	Teostada tööde läbiviimisel ohutuse kontrolli ja viivitamatult informeerida Tellijat võimalikest ohutusnõuete rikkumistest või muudest kohapeal ilmnenud asjaoludest, mis ohustavad tööde läbiviimist või Tellija vara, inimeste elu või tervist või keskkonda;

3.1.13.	Nõuda ehitajalt teostusjoonised koheselt pärast töö tegemist ning kontrollida üle täitedokumentatsiooni vastavus õigusaktidele ning selle sisu vastavust tegelikule olukorrale. Veenduda, et kontrollimise käigus leitud vead on parandatud ja üleantud dokumentatsiooni maht ja sisu on piisav ja õige.

3.1.14.	Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostaja peab olema võimeline suhtlema Tellija ja Peatöövõtja esindajatega suuliselt nii eesti kui vene keeles.

3.2. Omanikujärelevalve tööde maht

3.2.1. Ehitustööde teostamise periood on juuni kuni september 2027 aastal.

3.2.2. Töövõtja spetsialistid peavad viibima ehitusplatsil nii palju, kui on vaja lepingukohustuste ja tööülesannete korrektseks ja nõuetekohaseks täitmiseks.

### TEHNILISE KIRJELDUSE LISAD

Lisa 1 - DeltaE Inseneribüroo koostatud projekteerimise lähteülesanne

Lisa 2 – Aseri kooli korruste plaanid ja foto hoonest

Lisa 3 - Ekspertiisiks esitatav Aseri Kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimise põhiprojekt

Lisa 4 – Vastutavate spetsialistide nimekiri